## Slide 1: TUSSENTIJDSE EVALUATIE
door Seppe De Beule
Promotor: Jurgen Beyens / Stagebegeleider: Serge Horsmans
woensdag 27 maart 2019

## Slide 2: DOEL
Huidig
Databases
Tabellen
SQL Queries (controles)
Databases
Tabellen
AX framework(?)
(.NET?) checks & procedures
Resultaat van
een check
Commando geven
voor een check
Procedure doorsturen
in geval van error
Microsoft Dynamics Cloud
Nieuw
SQL?

## Slide 3: SPRINT PLANNING
Sprint 1
Overstap naar D365
21/02 – 15/03
Sprint 2
Version-control
18/03 – 29/03
Sprint 3
Configuratie
01/04 – 12/04
Sprint 4
Self-healing
15/04 – 26/04
Sprint 5
User interface
29/04 – 10/05
Sprint 6
Mobiele app
13/05 – 24/05
Nieuw:
Sprint 1 & 2
Overstap naar D365
18/03 – 12/04
Sprint 3
Configurable settings
15/04 – 03/05
Sprint 4
Self-healing
06/05 – 27/05
Origineel:

## Slide 4: REEDS KLAAR
Oriënteren in de huidige situatie
Azure DevOps: projectmanagement
Installatie van Dynamics 365 machine & omgeving
Schrijven van eerste .NET code voor een client & simpele SQL connectie
Maken van connectie tussen de client & Dynamics 365 met OData
Checks “vertalen” en schrijven voor de client
BYODB vs. OData
DB importeren als SQL tabel
Weinig queries op D365
Lokaal véél data opslaan
Makkelijker in gebruik
Geen data zelf opslaan
Veel queries op D365

## Slide 5: UITDAGINGEN
Zéér groot reeds bestaand project
Veel oriëntatie vereist
Veel setup vereist voor een development omgeving
Nog nooit eerder gewerkt met:
  Microsoft Dynamics 365
  OData protocol

## Slide 6: REFLECTIE & BESLUIT
18/03: Review stage-opdracht met Jurgen Beyens & Serge Horsmans
  Proactiever zijn
  Sprints veranderen
  Voltooide stories van commentaar voorzien
  Zeer goede & ordelijke documentatie